|  | Załącznik nr 1 do SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |
| --- | --- | --- |

na usługę pn.: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2916C Gołaszewo – Wola Nakonowska – Czerniewice od km 0+017 do km 4+455” – II postępowanie.

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2916C Gołaszewo – Wola Nakonowska – Czerniewice od km 0+017 do km 4+455” wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii i pozwoleń oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego.

- Przedmiotowa droga powiatowa nr 2916C zlokalizowana jest na terenie gminy Kowal oraz gminy Choceń. Odcinek objęty zadaniem przebiega przez miejscowości: Gołaszewo, Wola Nakonowska oraz Czerniewice.

Droga powiatowa nr 2916C na omawianych odcinkach, tj. od km 0+017 (m. Gołaszewo, skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 265), do km 4+455 (m. Czerniewice, skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 269) posiada jezdnię o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, przekrój jedno-jezdniowy, o szerokości jezdni ~ 4,5÷6,0 m. Droga ta wyposażona jest odcinkowo w jednostronny chodnik oraz zjazdy. Droga powiatowa nr 2916C na omawianym odcinku przebiega przez tereny o charakterze mieszkalnym i rolniczym (pola uprawne). Zabudowę przy drodze stanowią w większości budynki mieszkalne (jednorodzinne) w zabudowie wolnostojącej o małej i średniej intensywności zabudowy.

- Projektowane charakterystyczne parametry drogi oraz planowane do zaprojektowania roboty budowlane:

- kategoria drogi: powiatowa,

- klasa drogi: Z (zbiorcza),

- długość odcinka: ~ 4.438 m,

- wycinka drzew kolidujących z projektowanym układem drogowych,

- przebudowa jezdni o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej,

- wykonanie poszerzeń jezdni na odcinkach prostych (do 6,0m w terenie niezurbanizowanym) i na łukach,

- przebudowa skrzyżowań drogi powiatowej z drogami bocznymi,

- wykonanie peronów przystanków autobusowych,

- przebudowa poboczy gruntowych ulepszonych,

- remont/przebudowa istniejących chodników,

- budowa chodnika na odcinku ~ 3.000 m,

- budowa i przebudowa zjazdów,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

- montaż urządzeń BRD,

- wykonanie doświetlenia na przejściach dla pieszych,

- budowa oświetlenia ulicznego na odcinku ~ 3.200 m,

- budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ~ 500 m,

- przebudowa sieci telekomunikacyjnej (usunięcie kolizji) na odcinku ~ 850 m.

- Zakres zamówienia obejmuje w szczególności następujące opracowania (branży drogowej, elektrycznej, sanitarnej oraz telekomunikacyjnej) oraz prace:

- wykonanie map do celów projektowych ze szczególnym zachowaniem zapisów § 31 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2022 poz. 1670),

- wykonanie map z projektem podziału nieruchomości: zakładana ilość w ramach umowy na opracowanie dokumentacji projektowej – 55 szt. W przypadku konieczności dokonania większej ilości podziałów nieruchomości – wg kwoty jednostkowej za podział ustalonej w umowie. W przypadku dokonania mniejszej ilości od zakładanej ilości podziałów nieruchomości – kwota należna Wykonawcy zostanie pomniejszona o niedokonane podziały,

- na etapie projektowania udział w naradach technicznych – przyjmuje się minimum jedną naradę techniczną w miesiącu,

- wykonanie projektu zagospodarowania terenu,

- wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego,

- wykonanie projektu technicznego,

- wykonanie projektu wykonawczego,

- wykonanie dokumentacji geologicznej,

- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu,

- wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

- wykonanie przedmiaru robót, kosztorysu ofertowego oraz kosztorysu inwestorskiego,

- dokonanie/uzyskanie wszelkich uzgodnień koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia,

- przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej (w odpowiedniej ilości egzemplarzy) niezbędnej do dokonania złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wykonanie przedmiotowych robót budowlanych,

- pośrednictwo i udział w postępowaniu administracyjno-budowlanym,

- uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

- sprawowanie nadzoru autorskiego,

- udzielenie (w ciągu 1 dnia roboczego) odpowiedzi na pytania dotyczące opracowanej dokumentacji projektowej zadane przez Wykonawców w trakcie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych oraz w toku prowadzenia robót budowlanych związanych z realizacją zadania ,

- czuwanie w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową,

- w przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego (w trakcie procedury udzielania zamówienia na roboty budowlane) zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej – sprawdzanie parametrów tych materiałów i urządzeń,

- sporządzanie dodatkowych elementów dokumentacji projektowej (mapy, rysunki, szkice, itp.) w przypadku wprowadzenia zmian zaakceptowanych przez Nadzór inwestorski i przez Zamawiającego,

- na etapie realizacji robót budowlanych udział w naradach technicznych. Przyjmuje się, że liczba pobytów projektanta na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb, określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w jego imieniu Inspektora nadzoru,

- na żądanie Zamawiającego udział w odbiorze poszczególnych części robót budowlanych,

- aktualizację kosztorysu inwestorskiego przed wszczęciem postępowania przetargowego na roboty budowlane.

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna być opracowana między innymi zgodnie z:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późń. zm.),

- Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320 z późń. zm.),

- Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. w szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 311),

- Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).

W związku z tym, że zlecona dokumentacja stanowić będzie opis przedmiotu zamówienia do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych, w szczególności:

  - przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, a jeżeli przedmiot zamówienia zostanie opisany w ten sposób, wykonawca wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności,

  - opis przedmiotu zamówienia sporządza się, z uwzględnieniem wymagań w zakresie  dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, chyba że nie jest to uzasadnione charakterem przedmiotu zamówienia.

Opracowana dokumentacja powinna zawierać zasady oceny elementu równoważnego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2022 poz. 1670),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518),

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454),

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458),

- wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami i normami nie wymienionymi w niniejszym dokumencie a niezbędnymi do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- projekt zagospodarowania terenu – 4 egzemplarze wersji papierowej (w tym egzemplarze opieczętowane przez organ administracyjno-budowlany i kolorowe kopie egzemplarzy opieczętowanych),

- projekt architektoniczno-budowlany – 4 egzemplarze wersji papierowej (w tym egzemplarze opieczętowane przez organ administracyjno-budowlany i kolorowe kopie egzemplarzy opieczętowanych) dla każdej branży oddzielnie,

- dokumentacja geologiczna – 4 egzemplarze wersji papierowej (w tym egzemplarze opieczętowane przez organ administracyjno-budowlany i kolorowe kopie egzemplarzy opieczętowanych),

- projekt techniczny – 4 egzemplarze wersji papierowej dla każdej branży oddzielnie,

- projekt wykonawczy – 4 egzemplarze wersji papierowej dla każdej branży oddzielnie,

- projekt stałej organizacji ruchu – 3 egzemplarze wersji papierowej (w tym egzemplarze opieczętowane przez organ zatwierdzający i kolorowe kopie egzemplarzy opieczętowanych),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egzemplarze wersji papierowej dla każdej branży oddzielnie,

- przedmiar robót – 1 egzemplarz wersji papierowej dla każdej branży oddzielnie,

- kosztorys ofertowy – 1 egzemplarz wersji papierowej dla każdej branży oddzielnie,

- kosztorys inwestorski – 1 egzemplarz wersji papierowej dla każdej branży oddzielnie,

- uzgodnienia, opinie, ekspertyzy i pozwolenia wykonanie i uzyskane w ramach wykonania przedmiotu zamówienia – 1 egzemplarz wersji papierowej,

- wersja elektroniczna w/w elementów na nośniku przenośnym (1 sztuka) w formacie pdf (kolorowe skany poszczególnych opracowań) oraz w wersjach edytowalnych, tj. w plikach: dwg, doc, ath, xls, itp.

- Dokumentacja projektowa winna posiadać wszystkie niezbędne decyzje, uzgodnienia, zgody i zatwierdzenia. Należy uwzględnić zastosowanie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizację kosztów. Rozwiązania projektowe itp. – na roboczo należy uzgadniać z Powiatowym Zarządem Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach.