Włocławek, dnia 10 marca 2026 r.

ZP.272.1.6.2026

WYJAŚNIENIE WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SWZ/(2)

Dotyczy postępowania na zadanie: Remont odcinków dróg powiatowych nr 2917C Szatki – Wola Nakonowska – Kowal, nr 2737C Cyprianka – Wielgie oraz nr 2912C Bielawy – Kazanie – Sokołowo z podziałem na 3 części, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.)

Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00128889 z dnia 25 lutego 2026 r.

ID postępowania: ocds-148610-018e6eee-5fe3-4be3-8778-2342ae786c1c

- Część nr 1 – Remont odcinków drogi powiatowej nr 2917C Szatki – Wola Nakonowska – Kowal od km 1+333 do km 2+018 oraz od km 3+988 do km 5+013 – długość odcinka 1,710 km;

2) Część nr 2 – Remont odcinka drogi powiatowej nr 2737C Cyprianka – Wielgie od km 3+910 do km 4+893– dł. odcinka ok. 0,983 km;

3) Część nr 3 – Remont odcinków drogi powiatowej nr 2912C Bielawy – Kazanie – Sokołowo od km 0+017 do km 0+367 oraz od km 3+985 do km 4+750 – dł. odcinka ok. 1,115 km.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych zwanej dalej także „pzp”, zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ i udostępnia treść zapytań z wyjaśnieniami treści SWZ oraz działając na podstawie art. 286 pzp zmienia treść SWZ:

Informuję, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 pzp, przekazuję treść wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, wniesionych przez wykonawców wraz z wyjaśnieniami treści SWZ zamawiającego:

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

W dniu 06 marca 2026 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniem o następującej treści:

Poniżej zamieszczam treść zapytania wraz z odpowiedzią:

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie SWZ w następującym zakresie

1. W przedmiarze i kosztorysie na wykonania robót w części 3 zamówienia tj. remontu drogi

powiatowej nr 2912C Bielawy – Kazanie – Sokołowo brakuje działu związanego 
z wykonaniem konstrukcji pobocza. Proszę o potwierdzenie, iż powyższy zakres zgodnie 
z projektem wykonawczym wchodzi w skład zamówienia oraz uzupełnienie przedmiaru 
i kosztorysu ofertowego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w ramach realizacji robót budowlanych należy wykonać pobocza. W załączeniu skorygowany przedmiar robót i kosztorys ofertowy.

W dniu 09 marca 2026 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami o następującej treści:

Poniżej zamieszczam treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Pytania:

(…) zwraca się z pytaniami do przetargu na zadanie pn. „Remont odcinków dróg powiatowych nr 2917C Szatki – Wola Nakonowska – Kowal, nr 2737C Cyprianka – Wielgie oraz nr 2912C Bielawy – Kazanie – Sokołowo z podziałem na 3 części”:

Dotyczy drogi powiatowej nr 2917 C:

- Proszę o wskazanie właściwej ilości znaków do ustawienia. Zgodnie z kosztorysem 
i zestawieniem do projektu należy ustawić 12 słupków wraz z 13 tarczami znaków. Jednak na planie zaznaczono 15 słupków i 17 tarcz do montażu.

- Czy na pobocza z kruszywa można użyć mieszanki wapienno – żwirowej 0/31,5?

- Proszę o wskazanie właściwej technologii wykonania oznakowania poziomego – zgodnie z kosztorysem ma to być oznakowanie cienkowarstwowe, projekt SOR nie wskazuje na rodzaj oznakowania a SST dopuszcza oznakowanie cienkowarstwowe lub chemoutwardzalne.

Odpowiedzi:

Ad. 1. Zamawiający informuje, że w ramach realizacji robót budowlanych należy ustawić 15 słupków i zamontować 18 tarcz znaków. W załączeniu skorygowany przedmiar robót i kosztorys ofertowy.

Ad. 2. Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zastosowanie mieszanki wapienno-żwirowej 0/31,5 mm na wykonanie nawierzchni poboczy.

Ad. 3. Zamawiający informuje, że oznakowanie poziome należy wykonać w technologii cienkowarstwowej.

Dotyczy drogi powiatowej nr 2737C:

- Proszę o wskazanie właściwej ilości oznakowania pionowego do wymiany. Zgodnie z wykazem SOR należy wymienić wszystkie tarcze znaków włącznie z tablicami E-19, które już natomiast na planie sytuacyjnym są zaznaczone jako do pozostawienia. Jednocześnie na planie sytuacyjnym zaznaczono istniejący znak D-15, którego brak w zestawieniu – czy ten znak też należy wymienić?

- Czy na pobocza i podbudowy z kruszywa można użyć mieszanki wapienno – żwirowej 0/31,5?

- Jaka jest kategoria ruchu drogi (KR)?

Odpowiedzi:

Ad. 1. Zamawiający informuje, że znaki E-19, D-15 oraz U-18a należy pozostawić. Pozostałe oznakowanie pionowe przewidziano do wymiany na nowe.

Ad. 2. Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zastosowanie mieszanki wapienno-żwirowej 0/31,5 mm na wykonanie nawierzchni poboczy.

Ad. 3. Zamawiający informuje, że dla drogi powiatowej nr 2737C przyjęto kategorie ruchu KR3.

Dotyczy drogi powiatowej nr 2912C:

- Proszę o uwzględnienie w kosztorysie ofertowym pozycji związanych z wykonaniem konstrukcji pobocza w ilości 1685 m2 (warstwa podbudowy pomocniczej C3/4 gr. 10 cm oraz nawierzchnia z kruszywa gr. 20 cm).

- Czy na pobocza i podbudowy z kruszywa można użyć mieszanki wapienno – żwirowej 0/31,5?

- Jaka jest kategoria ruchu drogi (KR)?

Odpowiedzi:

Ad. 1. Zamawiający udostępnia w załączeniu skorygowany przedmiar robót i kosztorys ofertowy.

Ad. 2. Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zastosowanie mieszanki wapienno-żwirowej 0/31,5 mm na wykonanie nawierzchni poboczy.

Ad. 3. Zamawiający informuje, że dla drogi powiatowej nr 2912C przyjęto kategorie ruchu KR3.

Działając na podstawie art. 286 pzp, zamawiający zmienia treść SWZ w ten sposób, że:

1) Rozdział I pkt 11.1. SWZ zmienia brzmienie z:

„11.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 10 kwietnia 2026 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

na:

„11.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 11 kwietnia 2026 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

2) Rozdział I pkt 13.4. SWZ zmienia brzmienie z:

„13.4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12 marca 2026 r., do godz. 10:00.”

na:

„13.4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13 marca 2026 r., do godz. 10:00.”

3) Rozdział I pkt 14.1. SWZ zmienia brzmienie z:

„14.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 marca 2026 r., o godzinie 10:30.”

na:

„14.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 marca 2026 r., o godzinie 10:30.”

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Starosta Włocławski

Roman Gołębiewski

Załączniki:

1. Zmieniony PRZEDMIAR ROBÓT dla Części nr 3 Remont Drogi Powiatowej Nr 2912c Bielawy – Kazanie – Sokołowo od km 0+017 do km 0+367 oraz od km 3+985 do km 4+750

2. Zmieniony KOSZTORYS OFERTOWY dla Części nr 3 Remont drogi powiatowej nr 2912c Bielawy – Kazanie – Sokołowo od km 0+017 do km 0+367 oraz od km 3+985 do km 4+750

3. Zmieniony PRZEDMIAR ROBÓT dla Części nr 1 Remont drogi powiatowej nr 2917C Szatki – Wola Nakonowska – Kowal od km 1+333 do km 2+018 oraz od km 3+988 do km 5+013

- Zmieniony KOSZORYS OFERTOWY dla Części nr 1 Remont drogi powiatowej nr 2917C Szatki – Wola Nakonowska – Kowal od km 1+333 do km 2+018 oraz od km 3+988

Do zamieszczenia:

1. strona internetowa prowadzonego postępowania

2. a/a.